# PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA GLPI NA WS

Trabalho Acadêmico

Alunos: Jean Flavio de Souza Oliveira

Alunos: Webertty Mendes Teixeira

# 1. Introdução

Com o crescimento das demandas de tecnologia dentro das organizações, torna-se essencial a utilização de ferramentas que permitam o gerenciamento eficiente dos recursos de TI. O GLPI será utilizado pela WS para centralizar chamados, inventário e suporte.

# 2. Objetivos

Implementar o GLPI para centralizar a gestão dos serviços de TI, melhorar o controle dos ativos e aumentar a eficiência operacional.

# 3. Justificativa

A implantação do GLPI permitirá padronização dos processos de suporte, rastreabilidade dos atendimentos e melhor gestão dos recursos tecnológicos.

# 4. Escopo do Projeto

Inclui gestão de chamados, ativos, inventário automatizado, usuários, base de conhecimento e relatórios gerenciais.

# 5. Funcionalidades

| Módulo | Descrição | Benefício |
| --- | --- | --- |
| Chamados | Registro e acompanhamento | Controle do suporte |
| Inventário | Cadastro automático de ativos | Controle patrimonial |
| Usuários | Perfis e permissões | Segurança |
| Base de Conhecimento | Documentação de soluções | Agilidade |
| Relatórios | Indicadores gerenciais | Tomada de decisão |

# 6. Metodologia de Implementação

Fase 1 – Planejamento
Fase 2 – Infraestrutura
Fase 3 – Instalação
Fase 4 – Configuração
Fase 5 – Inventário
Fase 6 – Treinamento
Fase 7 – Implantação

# 7. Cronograma

| Etapa | Duração | Status |
| --- | --- | --- |
| Planejamento | 1 semana | Planejado |
| Infraestrutura | 1 semana | Planejado |
| Instalação | 1 semana | Planejado |
| Configuração | 1 semana | Planejado |
| Inventário | 1 semana | Planejado |
| Treinamento | 1 semana | Planejado |
| Implantação | 1 semana | Planejado |

# 8. Recursos Necessários

| Recurso | Tipo | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Servidor | Hardware | Hospedar GLPI |
| MariaDB | Software | Banco de dados |
| GLPI Agent | Software | Inventário |
| Equipe TI | Humano | Administração |

# 9. Análise de Riscos

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Resistência dos usuários | Médio | Treinamento |
| Falhas na configuração | Alto | Testes prévios |
| Problemas no servidor | Alto | Backup e monitoramento |

# 10. Benefícios Esperados

Centralização dos chamados, redução do tempo de atendimento, melhor controle dos ativos, histórico das ocorrências, aumento da produtividade e geração de relatórios.

# 11. Arquitetura da Solução

Servidor Ubuntu Server + Apache/Nginx + PHP + MariaDB. Usuários acessam via navegador e o GLPI Agent realiza inventário automático dos equipamentos.

# 12. Conclusão

A implementação do GLPI na WS permitirá uma gestão moderna e eficiente dos serviços de TI, proporcionando maior organização, controle e qualidade no atendimento aos usuários.