# PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA GLPI NA WS

Documento de Projeto de Implantação
Empresa: WS
Sistema: GLPI (Gestão de Serviços de TI)

## 1. Introdução

A WS necessita de uma solução para centralizar o atendimento de TI, controlar ativos tecnológicos e melhorar o acompanhamento de chamados. O GLPI será utilizado como ferramenta principal para gerenciamento dos serviços de TI.

## 2. Objetivos

Implementar o GLPI para gestão de chamados, inventário, usuários, contratos e geração de relatórios gerenciais.

## 3. Justificativa

A implantação permitirá maior organização, rastreabilidade dos atendimentos, controle patrimonial e aumento da produtividade da equipe de suporte.

## 4. Escopo do Projeto

O projeto contempla instalação, configuração, treinamento, inventário de ativos, gestão de chamados e entrada em produção.

## 5. Funcionalidades Implementadas

| Módulo | Descrição | Benefício |
| --- | --- | --- |
| Chamados | Abertura e acompanhamento de tickets | Melhor controle do suporte |
| Inventário | Cadastro automático de equipamentos | Controle patrimonial |
| Usuários | Perfis e permissões | Segurança e organização |
| Base de Conhecimento | Documentação de soluções | Redução do tempo de atendimento |
| Relatórios | Indicadores e métricas | Tomada de decisão |

## 6. Arquitetura da Solução

Servidor Ubuntu Server 24.04 + Apache/Nginx + PHP 8.2 + MariaDB. Clientes acessam o GLPI via navegador e agentes coletam inventário automaticamente.

## 7. Cronograma

| Etapa | Duração | Status |
| --- | --- | --- |
| Planejamento | 1 semana | Planejado |
| Infraestrutura | 1 semana | Planejado |
| Instalação do GLPI | 1 semana | Planejado |
| Configuração | 1 semana | Planejado |
| Inventário | 1 semana | Planejado |
| Treinamento | 1 semana | Planejado |
| Implantação | 1 semana | Planejado |

## 8. Recursos Necessários

| Recurso | Tipo | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Servidor | Hardware | Hospedar o GLPI |
| MariaDB | Software | Banco de dados |
| GLPI Agent | Software | Inventário automático |
| Equipe de TI | Humano | Administração do sistema |

## 9. Análise de Riscos

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Resistência dos usuários | Médio | Treinamento e suporte |
| Falhas na configuração | Alto | Testes antes da implantação |
| Problemas no servidor | Alto | Backup e monitoramento |

## 10. Benefícios Esperados

• Centralização dos chamados
• Redução do tempo de atendimento
• Controle dos ativos de TI
• Histórico completo das ocorrências
• Melhor gestão dos recursos tecnológicos
• Geração de relatórios gerenciais

## 11. Conclusão

A implementação do GLPI na WS permitirá modernizar a gestão de TI, garantindo maior controle operacional, eficiência nos atendimentos e melhor aproveitamento dos recursos tecnológicos da empresa.